Инициативный проект

- Общая характеристика проекта

| Направление реализации проекта | Создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок, площадок для занятия адаптивной физической культурой и адаптивным спортом для лиц с ограниченными возможностями здоровья |
| --- | --- |
| Наименование проекта | Строительство спортивной площадки в д. Сошники Вичугского муниципального района Ивановской области |
| Территория реализации проекта: |  |
| Наименование муниципального образования | Сошниковское сельское поселение Вичугского муниципального района Ивановской области |
| Наименование населенного пункта | д. Сошники Вичугского района Ивановской области |
| ОКТМО населенного пункта | 24601440 |
| Адрес или описание местоположения | 155303 д. Сошники Вичугского района Ивановской области (схема границ прилагается) |
| Информация о собственниках и границах земельных участков, формирующих территорию под благоустройство | Разрешение на использование земель или земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, на территории Ивановской области без предоставления земельных участков и установления сервитутов, выданное администрацией Вичугского муниципального района от 24.05.2021 г. №44 |
| Ситуационный план | прилагается |
| Элементы благоустройства, планируемые к использованию при реализации проекта | песок, спортивное оборудование |
| Текущее состояние территории под благоустройство | фото прилагается |
| Сведения о планируемых мероприятиях по благоустройству территории | планировка механизированным способом, устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: песок |
| Проект соответствует нормам безопасности и законодательству Российской Федерации (да/нет) | да |
| Цель и задачи проекта | - обеспечение комфортными и безопасными условиями для занятий спортом; - комплексное благоустройство спортивных площадок; - благоустройство территории; - установка современного спортивного оборудования (тренажеров), предназначенного для взрослого населения. |
| Результат реализации проекта наименование показателя значение единица измерения | спортивная площадка – 1 шт. |
| Инициатор проекта | жители |
| Продолжительность реализации проекта (количество месяцев) | 7 |
| Дата начала реализации проекта | 01.01.2022 |
| Дата окончания реализации проекта | 15.06.2022 |
| Форма планируемого вклада граждан и (или) юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), общественных, включая волонтерские, организаций | денежные средства – 10,0 тыс. руб. безвозмездное оказание услуг для благоустройства территории, предоставление технических средств и строительного инвентаря |
| Общие расходы по проекту, тыс. рублей: | 371,28 |
| в том числе за счет средств: | х |
| федерального бюджета и бюджета субъекта Российской Федерации (не превышающий 2 млн. рублей и не более 70% от общих расходов) | 259,0 |
| местного бюджета (обязательно), подтвержденного выпиской (или проектом выписки) из местного бюджета | 102,28 |
| внебюджетных источников (обязательно), включая вклад граждан и (или) юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), общественных, включая волонтерские, организаций денежные средства денежный эквивалент (если указана иная форма вклада) | 10,0 |
| Планируемый способ определения цены реализации проекта (конкурс/ прямой договор) | Прямой договор в соответствии п.4 ч.1 ст.93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» |

Целевая группа:

| Численность населения, проживающего на территории реализации проекта | 410 |
| --- | --- |
| Численность сельского населения, подтвердившего участие в реализации проекта, человек | 125 |
| Количество человек, которые получат пользу от реализации проекта, человек | 210 |
| Удельный вес населения, получающего выгоду от реализации проекта (прямых благополучателей) от общего числа жителей населенного пункта, процентов | 51 |

II. Описание проекта

2.1. Описание проблемы и обоснование ее актуальности для сообщества

Деревня Сошники является административным центром Сошниковского сельского поселения и первым по численности населения населенным пунктом. В деревне Сошники находится МКОУ «Сошниковская основная общеобразовательная школа» и дошкольная группа.  На территории деревни нет современных спортивных площадок. Имеются небольшие детские площадки на территории дошкольной группы и в парке. У молодежи есть огромное желание для занятий спортом. Необходимо строительство спортивной площадки для занятий спортом детей старшего школьного возраста и взрослых, обеспечения комфортными и безопасными условиями для их развития.  В реализации проекта заинтересованы жители, имеющие активную жизненную позицию и их дети.

На спортивной площадке планируется установить следующие конструкции: Тренажер «Эллипс», тренажер «Жим от груди», тренажер «Верхняя тяга», тренажер «Жим ногами», тренажер «Степпер», тренажер «Маятник для пресса», комплекс «Воркаут».

После реализации проекта будет организован спортивный досуг взрослых. Каждый житель получит возможность заниматься и развиваться, укреплять здоровье на свежем воздухе.

Общественная значимость проекта заключается в том, что он способствует активности населения, устанавливает тесную связь между жителями. Поэтому построенная спортивная площадка с уличными тренажерами предоставит возможность жителям д.Сошники направить свои силы на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья своих детей. Здоровье – основной показатель всей жизнедеятельности человека.

В деревне много людей, имеющих спортивную мотивацию и командный дух, не считая учащихся школы, но спортивные учреждения отсутствуют. Численность людей занимающихся спортом, может быть больше, но нет условий для занятий. На данный момент спортивных сооружений в деревне не имеется. Кроме того здоровье населения на сегодняшний день является приоритетным направлением деятельности государства и общества. Здоровье – основной показатель всей жизнедеятельности человека.

Дальнейшее развитие проекта: мероприятия по поддержанию спортивной площадки в надлежащем состоянии. Планируется строительство комплексной зоны отдыха: детской площадки, сцены, пешеходных дорожек, разбивка клумб, установка урн, лавочек, строительство линии освещения. Комплексная зона отдыха востребована населением, т.к. в настоящее время в д.Сошники имеется только устаревшая детская площадка, которая подлежит сносу в связи с изношенностью.

2.2. Календарный план реализации мероприятий проекта

| Наименование мероприятия (указываются только те мероприятия, которые реализуются в рамках проекта) | Сроки реализации |
| --- | --- |
| Подготовительные работы: (проектные, изыскательские) | 01.01.2022-01.03.2022 |
| Подготовка документации по проекту. Привлечение заинтересованных организаций. Информационное сопровождение проекта. | 01.03.2022 – 30.04.2022 |
| Ремонтно-строительные работы: |  |
| Благоустройство прилегающей территории и подготовка территории под строительство площадки. Засыпка ям, выравнивание, устройство подстилающих и выравнивающих слоев: песка | 30.04.2022 – 15.05.2022 |
| Приобретение оборудования (описать подробно): |  |
| -Тренажер «Эллипс» 450х1180х1550мм (45000/1.2*1.02) – 1 шт -Тренажер «Жим от груди» 960х640х2000мм (45000/1.2*1.02) – 1 шт Тренажер «Верхняя тяга» 960х640х2000мм (45000/1.2*1.02) – 1 шт -Тренажер «Жим ногами» 300х1000х1600мм (40000/1.2*1.02) – 1 шт -Тренажер «Степпер» 450х600х1400мм (39000/1.2*1.02) – 1 шт -Тренажер «Маятник для пресса» 1140х1200х1180мм (47000/1.2*1.02) – 1 шт - Комплекс «Воркаут» 4200х2300х2500мм (60000/1,2*1,02) – 1 шт | 01.03.2022 – 30.04.2022 |
| Прочая деятельность (указать наименование): |  |
| Установка и наладка элементов спортивной площадки (оборудования) | 15.05.2022 – 15.06.2022 |

III. Смета расходов по проекту

| Статьи сметы (подробно) | Запрашиваемые средства государственной поддержки, тыс. рублей | Вклад инициатора проекта (местный бюджет, внебюджетные источники), тыс. рублей | Общие расходы по проекту, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- |
| Смета и ведомость объемов работ прилагаются | 259,0 | 112,28 | 371,28 |

Инициатор (ы) проекта ___________________ Виноградова Мария Сергеевна

(подпись)                                      (расшифровка подписи)